

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ КАСЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯЧелябинской области **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| «19» апреля 2021г. №109  г. Касли |

|  |
| --- |
| О внесении изменений и дополнений  в постановление №162 от 10.06.2019г.  «Об утверждении муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами в Каслинском городском поселении  на 2019 -2021годы»» |

В целях эффективной реализации муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами в Каслинском городском поселении на 2019-2021годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в постановление администрации Каслинского городского поселения №162 от 10.06.2019г. «Об утверждении муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами в Каслинском городском поселении на 2019-2021 годы", изложив в новой редакции. (Приложение)

2. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения (Н.В.Шимель) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Каслинского городского поселения gorod-kasli.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Каслинского городского поселения Е.Н. Васенина

Постановлением администрации Каслинского городского поселения

от 19 апреля г. № 109

**Муниципальная программа**

**«Обращение с твердыми коммунальными отходами**

**на территории Каслинского городского поселения**

**на 2019-2021 годы».**

Паспорт

Муниципальной программы «Обращение

с твердыми коммунальными отходами»

в Каслинском городском поселении

на 2019 – 2021годы».

|  |  |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 24.06 .1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» |
| Исполнители муниципальной программы | Отдел городской инфраструктуры администрации Каслинского городского поселения |
| Цель и задачи муниципальной программы | Целью является создание экологически безопасной и экономически эффективной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (далее-ТКО)  на территории Каслинского городского поселения;  Задачи:  -совершенствование нормативно-правовой и методической базы в сфере обращения с ТКО;  - организация системы сбора и вывоза ТКО на территории городского поселения;  - модернизация инфраструктуры обращения с ТКО;  - ликвидация стихийных свалок;  - рекультивация свалки ТКО на территории Каслинского городского поселения Каслинского муниципального района, в части выполнения изыскательных работ, подготовки проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы;  -создание условий для повышения экологической культуры и степени вовлечения населения в вопросы обращения с ТКО. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019-2021 годы |
| Объёмы и источники финансирования (тыс.руб.) муниципальной программы | общий объем финансирования программы за период 2019 - 2021 годов составляет: 6 813 160,61 рублей, в том числе:     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Финансирование по годам, в рублях | | | | 2019г. | 2020г. | 2021г. | | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Бюджет КГП | 513 776 | 234 256 | 1 251 703,61 | | Иные источники (федеральный, областной бюджет) | 313 425 | 0,0 | 4 500 000 | |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - обеспечение доступности услуг по сбору и вывозу ТКО для населения Каслинского городского поселения; - проведение модернизации инфраструктуры в сфере обращения с ТКО; - повышение экологической культуры и степени вовлечения населения в сферу безопасного обращения с ТКО; - улучшение санитарного и экологического состояния Каслинского городского поселения. |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости принятия**

**муниципальной программы**

Каслинское городское поселение - уникальный по своим природным условиям и важнейший по своей хозяйственной деятельности населённый пункт, имеющий существенное социально-экономическое значение для муниципального района.

Одной из основных проблем Каслинского городского поселения в экологической сфере является усиливающееся по мере социально-экономического развития поселения негативное воздействие отходов производства и потребления на состояние окружающей природной среды и всех ее компонентов – воздушной среды, водных объектов, почв, недр, лесов. Одним из источников загрязнения окружающей среды являются твердые коммунальные отходы ТКО. Источниками образования ТКО являются организации и предприятия, гости и население городского поселения.

В настоящее время системой регулярного сбора и вывоза ТКО охвачены жители многоквартирных домов, что составляет 20% от общей численности населения. Всего в Каслинском городском поселении доля мест, охваченных вывозом ТКО, организованным администрацией городского поселения, составляет около 45%.

Жители частных домовладений вывозят ТКО самостоятельно.

Вне системы сбора ТКО остается большое количество территории частного сектора, что  провоцирует появление несанкционированных свалок.

Все собранные ТКО складируются на площадках временного накопления, которые находятся в ведении администрации городского поселения. При эксплуатации таких площадок зачастую отмечается несоблюдение технологических и экологических требований, что приводит к загрязнению окружающей среды.

В связи с недостаточной организацией системы сбора и вывоза ТКО ежегодно увеличивается количество стихийных свалок в лесах и на полях, вдоль дорог и по берегам озёр, все больше захламляется территория населенного пункта и прилегающих к нему площадей, места массового отдыха.

Для увеличения процента охвата населения Каслинского городского поселения системой сбора и вывоза ТКО необходимо строительство контейнерных площадок с их благоустройством и установкой контейнеров.

Программа ориентирована на следующих участников связанных с образованием и обращением ТКО:

1. Организации всех форм собственности;
2. Жители многоквартирных домов городского поселения;
3. Население частного сектора городского поселения.

Реализация программы будет основываться на следующих принципах:

1. Доступность услуг по сбору и вывозу ТКО для населения;
2. Модернизация инфраструктуры обращения с ТКО;
3. Пропаганда и вовлечение населения в процесс цивилизованного обращения с ТКО.

Мероприятия программы направлены на решение стратегических целей Каслинского городского поселения по сохранению окружающей среды и обеспечению качества экологических условий жизни населения, привлечению инвестиций в сектор обращения с ТКО.

**2. Основные цели и задачи муниципальной программы**

Целью программы является создание экологически безопасной и экономически эффективной комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Каслинского городского поселения.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:

совершенствование региональной нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы обращения с отходами на территории Каслинского городского поселения;

создание современной индустрии обращения с отходами на территории Каслинского городского поселения на период 2019-2021 годы;

модернизация инфраструктуры системы обращения с твердыми коммунальными отходами, внедрение раздельного сбора и сортировки;

создание условий для повышения экологической культуры и степени вовлечения населения в вопросы безопасного обращения с твердыми коммунальными отходами;

рекультивация свалки ТКО на территории Каслинского городского поселения Каслинского муниципального района, в части выполнения изыскательных работ, подготовки проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы;

в части выполнения изыскательных работ, подготовки проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы;

организация (строительство) площадок временного накопления и временного хранения ТКО.

1. **Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень мероприятий муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами» в Каслинском городском поселении на 2019 – 2021 годы, предусмотренных к финансированию в 2019-2021 годах, представлен в приложении № 1.

**4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Реализация программы предусматривается за счет средств федерального, областного и местного бюджета, а также за счет привлечения внебюджетных средств предприятий, планирующих реализацию мероприятий программы.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для выполнения мероприятий программы, составляет 6 813 160,61 рублей (прогноз), в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Финансирование по годам, в рублях | | |
| 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет КГП | 513 776 | 234 256 | 1 251 703,61 |
| Иные источники (федеральный, областной бюджет) | 313 425 | 0,0 | 4 500 000 |

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджетов на очередной финансовый год.

**5. Механизм реализации муниципальной программы**

Реализация программы будет происходить через систему мероприятий, которые должны обеспечить выполнение поставленных задач и достижение запланированных целевых показателей.

Выполнение мероприятий программы предполагает наладить комплексную систему сбора и перемещения ТКО со всей территории поселения до места временного накопления на мусороперегрузочную площадку, с последующей транспортировкой на полигон для обработки и захоронения ТКО.

1. **Контроль за ходом реализации муниципальной программы**

Контроль за своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальной программы, достижение показателей эффективности их реализации несут заместитель главы Каслинского городского поселения и отдел городской инфраструктуры администрации Каслинского городского поселения. Контроль за целевым использованием средств бюджетов, направленных на реализацию программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

**7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

В результате реализации программных мероприятий предусматривается создать к 2021 году необходимые условия для устойчивого функционирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Каслинском городском поселении.

**8. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Оценка результатов и социально-экономической эффективности муниципальной программы будет проводиться с учетом сведений показателей (индикаторов), приведенных в приложении № 2.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Обращение с твердыми коммунальными

отходами в Каслинском

городском поселении

на 2019-2021 годы»

**Перечень мероприятий муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами**

**в Каслинском городском поселении на 2019-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Финансирование по годам, тыс. рублей | | | |
| 2019 год | | 2020 год | 2021 год |
| Утверждено в бюджете | Предполагаемое финансирование |
| 1 | Завершение разработки генеральной схемы очистки территории от ТКО | - | - | - | - |
| 2 | Разработка схем обращения с ТКО в Каслинском городском поселении | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Уборка контейнерных площадок | 0,0 | 0 | 100 000 | 100 000 |
| 4 | Строительство мусороперегрузочной площадки | 0,0 | - | - | - |
| 5 | Устройство контейнерных площадок в Каслинском городском поселении | 0,0 | - | - | 222 277 |
| 6 | Ликвидация несанкционированных свалок | 0,0 | 513 776 | 134 256 | 300 000 |
| 7 | Рекультивация свалки ТКО на территории Каслинского городского поселения Каслинского муниципального района, в части выполнения изыскательных работ, подготовки проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | мест.бюджет250 000  обл. бюджет  4500 000 |
| 8 | Покупка контейнеров под ТКО | 0,0 | 313 425 | 0 | 129 426,61 |
|  | **ИТОГО** | **0,0** | **827 201** | **234 256** | **5 751 703,61** |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Обращение

с твердыми коммунальными

отходами в Каслинском

городском поселении

на 2019-2021 годы»

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами»**

**в Каслинском городском поселении на 2019-2021 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Динамика показателя по годам | | | |
| 2019г. | 2020г. | 2021г. | Итого: |
| Наличие утвержденной генеральной схемы очистки территории (шт.) | 1 | - | - | 1 |
| Охват населения системой регулярного сбора и вывоза ТКО (%) | 45 | 46 | 49 |  |
| Количество мусороперегрузочных площадок (шт.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Строительство контейнерных площадок (шт.) | 1 | 0 | 4 |  |
| Приобретение контейнеров для сбора ТКО (шт.) | 45 | 0 | 17 |  |
| Рекультивация свалки ТКО на территории Каслинского городского поселения Каслинского муниципального района, в части выполнения изыскательных работ, подготовки проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы;(%) | - | - | - |  |